[image: image3.png]®
’. —Invest CZ

NOSITEL CERTIFIKATU CSN EN 1SO 9001



 „Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích – II. etapa“   [image: image4.png]<=5 vitkovice arena




[image: image1.png]®
’. —Invest CZ

NOSITEL CERTIFIKATU CSN EN 1SO 9001



 „Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích – II. etapa“   [image: image2.png]<=5 vitkovice arena





Veřejná zakázka na stavební práce 
zadávaná podle § 22 odst. 2 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):
 „Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích – II. etapa“
ve vztahu k zákonu se jedná o významnou nadlimitní veřejnou zakázku 
jednací řízení s uveřejněním (JŘSU)
textová část zadávací dokumentace
Textová část zadávací dokumentace je součástí zadávacích podmínek vymezených v ustanovení § 17 písm. l) zákona a zadávací dokumentace vymezené v ustanovení § 44 odst. 1 zákona a jako taková je přílohou výzvy k podání nabídky v jednacím řízení s uveřejněním podle § 22 odst. 2 zákona. V Textové části zadávací dokumentace jsou uvedeny kromě informativních a organizačních údajů podmínky zadavatele, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

Ve výzvě k jednání v jednacím řízení s uveřejněním podle § 22 odst. 2 zákona oznamuje zadavatel všem uchazečům, kteří předložili včas nabídky v předchozím otevřeném zadávacím řízení záměr zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení, za splnění předpokladů stanovených v zákoně k použití tohoto druhu zadávacího řízení. Uchazeči jsou vyzýváni k podání upravených či doplněných nabídek nebo kvalifikace v potřebném rozsahu ve stanovené lhůtě pro podání nabídek.

Veškeré další údaje, které zadavatel poskytuje dodavatelům podle podmínek zadávacího řízení, předává písemně prostřednictvím držitele poštovní licence, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), prostřednictvím datové schránky (pokud to zákon vyžaduje), písemně osobně, e-mailem nebo faxem (pokud to zákon umožňuje) nebo jinak v souladu s ustanovením § 148 zákona, a to v českém jazyce na kontaktní adresy, které dodavatelé uvedli v Krycím listu nabídky v předchozím otevřeném řízení. 
Uchazeč je povinen se seznámit se zadávací dokumentací a před podáním nabídky si případné nejasnosti vyjasnit u zadavatele formou, kterou stanoví zákon v § 49.
Obsah Zadávacích podmínek:

1. Zahájení zadávacího řízení 

2. Odůvodnění použití zadávacího řízení

3. Údaje o zadavateli

4. Zadávací podmínky

5. Údaje o podání upravené či doplněné nabídky

6. Jednání o nabídkách

7. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

8. Kvalifikace dodavatelů

9. Posouzení kvalifikace a posouzení nabídek a hodnocení nabídek
10. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

11. Obchodní podmínky

12. Platební podmínky

13. Podmínky, při nichž je možné překročit výši nabídkové ceny

14. Technické podmínky

15. Varianty nabídky

16. Požadavek na poskytnutí jistoty

17. Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky

18. Jiné skutečnosti spojené se zadávacím řízením

19. Obsah nabídky

20. Další informace k průběhu a dokončení zadávacího řízení
1. Zahájení zadávacího řízení:

Zadavatel zahajuje zadávací řízení dnem odeslání výzvy (§ 26 odst. 1 písm. b) zákona). Lhůty rozhodné pro zadávací řízení počínají běžet v souladu s ustanovením § 39 odst. 6 zákona dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení. 

Datum odeslání výzvy:





20.11.2013
Datum rozhodné pro stanovení lhůt:



21.11.2013
Zveřejnění výzvy a textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele:

datum uveřejnění na profilu zadavatele:

od 21.11.2013

do 17.12.2013
Zadávací řízení navazuje na předchozí zrušené otevřené řízení, které bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek a v TED takto: 
Oznámení předběžných informací:
Číslo objednávky:
113/13/K
Evidenční číslo formuláře ve VVZ:
7301011050844
Evidenční číslo veřejné zakázky:
350844
Datum odeslání žádosti k uveřejnění:
11.4.2013
Datum uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek:
12.4.2013
Datum uveřejnění v Úředním věstníku EU:
16.4.2013
Oznámení o zakázce:

Číslo objednávky:
215/13/K
Evidenční číslo formuláře ve VVZ:
7302011050844
Evidenční číslo veřejné zakázky:
350844
Datum odeslání žádosti k uveřejnění (zahájení zadávacího řízení): 
14.5.2013
Datum uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek:
15.5.2013
Datum uveřejnění v Úředním věstníku EU:
16.5.2013
2. Odůvodnění použití zadávacího řízení:

Pro zadání veřejné zakázky jsou splněny předpoklady pro použití jednacího řízení s uveřejněním podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona: 

V souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona může zadavatel zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním, jestliže: 

· v předchozím otevřeném řízení byly podány pouze neúplné nebo nepřijatelné nabídky, 

· podstatně nemění zadávací podmínky a

· zahájí jednací řízení s uveřejněním bezodkladně po zrušení předchozího zadávacího řízení

Za neúplné nabídky se považují nabídky, které nevyhověly kontrole úplnosti podle § 71 odst. 9 zákona. Nepřijatelnými nabídkami jsou nabídky

a) nevhodné, kterými jsou nabídky nesplňující požadavky zadavatel na předmět plnění veřejné zakázky

b) které nesplnily zadávací podmínky z hlediska jiných požadavků zadavatele než na předmět veřejné zakázky

c) u kterých uchazeč neprokázal splnění kvalifikace

d) které jsou v rozporu s platnými právními předpisy

e) které obsahují upravené podmínky plnění v rozporu s požadavky zadavatele nebo neodůvodněnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu, nebo

f) které byly podány po uplynutí lhůty pro podání nabídek

V souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona není zadavatel povinen oznámení jednacího řízení s uveřejněním uveřejnit, pokud v předchozím zadávacím řízení byly ve lhůtě pro podání nabídek podány nabídky, které splnily požadavky podle § 69 odst. 5 zákona (nabídky podané do skončení lhůty pro podání nabídek). V takovém případě postupuje zadavatel podle § 34 odst. 1 až 3 obdobně (jako v jednacím řízení bez uveřejnění) a výzvu k jednání je zadavatel povinen zaslat všem uchazečům, kteří v předchozím řízení podali včas nabídku.

Ve výzvě k jednání zadavatel stanoví:

· požadavky na úpravu či doplnění nabídek nebo kvalifikace předložených v předchozím zadávacím řízení

· přiměřenou lhůtu k úpravě či doplnění nabídek nebo kvalifikace v potřebném rozsahu

Uchazeči podávají upravené či doplněné nabídky nebo kvalifikaci v zadavatelem stanovené lhůtě, která je současně lhůtou pro podání nabídek.

3. Údaje o zadavateli:

Zadavatel:

Zadavatel ve smyslu zákona:
jiná právnická osoba financovaná a ovládaná převážně veřejným zadavatelem - § 2 odst. 2 písm. d) zákona

Právní forma:
akciová společnost, kód 121
Název zadavatele:
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Sídlo zadavatele:
Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh, kód obce 546135
IČ:
25911368
DIČ:
CZ25911368
Osoba oprávněná jednat:
Mgr. Kamil Vrubl, předseda představenstva

Ing. Jaroslav Kovář, místopředseda představenstva
Kontaktní osoba:
Mgr. Kamil Vrubl
e-mail:
vrubl@arena-vitkovice.cz
telefon:
+420 596707 300
Osoba zastupující zadavatele:

Zadavatele zastupuje v řízení v souladu s ustanovením § 151 zákona osoba zastupující zadavatele na základě uzavřené mandátní smlouvy č. 0791-13 a udělené plné moci (dále v textu jen „zastupující zadavatel“).

Název:
S – Invest CZ s.r.o.

Sídlo:
Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno

IČ:
25526171

DIČ:
CZ25526171

Osoba oprávněná jednat:
Ing. Eliška Kudělková, jednatelka
Kontaktní osoby:
Ing. Markéta Smrčková, Ilona Ďuricová, DiS.
e-mail:
s-investcz@s-investcz.cz
telefon:
+420 539 002 883
4. Zadávací podmínky:

Zadávacími podmínkami podle ustanovení § 17 písm. l) zákona jsou veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky.

Zadávací dokumentace je podle ustanovení § 44 odst. 1 zákona soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.
4.1. Součásti zadávacích podmínek:
I) Výzva k podání nabídky a k jednání v jednacím řízení s uveřejněním zasílaná vyzvanému uchazeči a zveřejněná na profilu zadavatele.

II) Textová část zadávací dokumentace zasílaná vyzvanému uchazeči a zveřejněná na profilu zadavatele
III) Zadávací dokumentace – obchodní podmínky (v tištěné podobě), dále v textu jen smlouva

IV) Výkaz výměr k PROJEKTU (v datové podobě) a technické zprávy (v datové podobě)
V) Dokumenty zadávací dokumentace, které byly součástí předchozího otevřeného zadávacího řízení, a které zůstávají v platnosti pro JŘSU:
1) Kvalifikační dokumentace a její přílohy 

2) Tabulka „Krycí list nabídky“ (v tištěné a datové podobě)

3) Tabulka „Krycí list nabídkové ceny“ (v tištěné a datové podobě)

4) Stavební povolení (v tištěné podobě)

5) Projektová dokumentace s názvem: 
a) „Rekonstrukce oblouků Městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích“, zpracovaná projektantem HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., 28. října 1142/168, 709 01, Ostrava v Ostravě pod zak. č. 0021-2817-1-510-000-001-0, v souladu s §§ 44 – 46 zákona a vyhl. č. 230/2012 Sb., obsahující podrobný výkaz výměr, dále jen PROJEKT I (v tištěné podobě, výkaz výměr v datové podobě) (s výjimkou technických zpráv, které jsou uchazeči předány jako součást zadávacích podmínek)
b) „Stavební úpravy západní tribuny Městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích“, zpracovaná projektantem PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Spartakovců 6014/3, 708 00, Ostrava v Ostravě pod zak. č. PS 12 20, v souladu s §§ 44 – 46 zákona a vyhl. č. 230/2012 Sb., obsahující podrobný výkaz výměr, dále jen PROJEKT II (v tištěné podobě, výkaz výměr v datové podobě) (s výjimkou technických zpráv, které jsou uchazeči předány jako součást zadávacích podmínek)
4.2. Údaje o vyžádání zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace podle bodu I) – IV) odst. 4.1. této Textové části zadávací dokumentace je vyzvaným uchazečům zasílána jako příloha výzvy. Zadávací dokumentace podle bodu V)  odst. 4.1. této Textové části zadávací dokumentace mají všichni vyzvaní uchazeči k dispozici z předchozího zrušeného otevřeného zadávacího řízení.

4.3. Náklady za zadávací dokumentaci

Úhrada nákladů za poskytnutí zadávací dokumentace v JŘSU není zadavatelem požadována.

4.4. Dodatečné údaje k zadávací dokumentaci
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost (e-mailem, faxem, poštou nebo osobním doručením) o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám se podává výhradně na adresu zastupujícího zadavatele v českém jazyce.

Písemná žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být zadavateli doručena v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tj. nejpozději do 9.12.2013, 12,00 hod.

Zadavatel odešle prostřednictvím osoby zastupujícího zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám písemně (e-mailem, faxem, osobním doručení, poštou) v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení písemné žádosti.
Dodatečné informace vč. přesného znění požadavku odešle zastupující zadavatel v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti dodavatele.
Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým zveřejnil textovou část zadávací dokumentace. Povinnost zadavatele odeslat dodatečné informace (§ 49 odst. 3 zákona) je splněna jejich odesláním e-mailem. Dodatečné informace se považují za doručené dnem jejich zveřejnění na profilu zadavatele.
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám a veškerá další sdělení vztahující se k zadávacímu řízení budou zájemcům zasílány e-mailem nebo faxem na kontaktní adresy, které uvedli v Krycím listu nabídky v předchozím otevřeném řízení. Pokud zájemce požaduje kontakty pro zasílání korespondence v průběhu zadávacího řízení změnit, musí změnu dohodnout telefonicky s asistentkou zastupujícího zadavatele.

5. Údaje o podání upravené či doplněné nabídky:

Upravená či doplněná nabídka se podává písemně, a to v listinné podobě, ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona o podání nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebo vyrozumění podle § 71 odst. 7 zákona, pokud by byla podána pouze jedna nabídka. 

Uzavřením obálky či obalu se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí opatření obálky resp. obalu na uzavření podpisem a případně razítkem uchazeče, a to tak, aby obálku nebylo možné jakýmkoliv způsobem neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškození výše uvedených ochranných prvků. Obálku označte výrazně heslem „NEOTVÍRAT“

Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se v souladu s ustanovením § 71 odst. 6 zákona pohlíží, jako by nebyla podána.

Ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona podávají vyzvaní uchazeči upravené či doplněné nabídky nebo kvalifikaci. Za účelem zpracování upravené či doplněné nabídky sděluje zadavatel následující informace:

1) V předchozím otevřeném zadávacím řízení vyloučil zadavatel všechny uchazeče. Důvody vyloučení byly uvedeny v rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

2) Vyzvaní uchazeči, kteří v předchozím otevřeném řízení předložili nabídku, která nesplnila požadavky na kvalifikaci, předloží v upravené či doplněné nabídce doklady k prokázání té části kvalifikace, která nebyla prokázána v předchozím otevřeném řízení. V případě, že nastaly na straně vyzvaného uchazeče okolnosti, které mají vliv na prokázání kvalifikace, bude vyzvaný uchazeč postupovat podle ustanovení § 58 zákona obdobně a doloží v doplněné či upravené nabídce doklady o změně kvalifikace. 
3) Vyzvaní uchazeči, kteří v předchozím otevřeném řízení kvalifikaci prokázali, nepředkládají v upravené či doplněné nabídce doklady k prokázání splnění kvalifikace, pokud nenastaly na straně vyzvaného uchazeče okolnosti, které mají vliv na prokázání kvalifikace, v takovém případě bude vyzvaný uchazeč postupovat podle ustanovení § 58 zákona obdobně a doloží v doplněné či upravené nabídce doklady o změně kvalifikace.
4) Vyzvané uchazeče, kteří byli v předchozím otevřeném řízení vyloučeni pro nesplnění předmětu plnění, zadavatel upozorňuje, že důvody vyloučení uvedené v rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení zahrnovaly pouze dílčí (i když podstatnou) část předmětu plnění. Zadavatel bude upravené či doplněné nabídky předložené v rámci JŘSU znovu posuzovat ve vztahu ke splnění celého předmětu plnění veřejné zakázky a dále bude podrobně posuzovat výši nabídkové ceny ve smyslu ustanovení § 77 zákona.
Z výše uvedeného vyplývá, že upravená či doplněná nabídka musí kromě dokladů uvedených v čl. 19 této textové části zadávací dokumentace obsahovat:

1) Doklady o prokázání splnění kvalifikace (pokud nebyly obsaženy v původní nabídce předložené v otevřeném řízení).
2) ROZPOČET prokazující splnění předmětu plnění veřejné zakázky.
3) Návrh smlouvy. Vzhledem k tomu, že se změnily časové podmínky pro plnění veřejné zakázky oproti předchozímu otevřenému řízení, je součástí zadávacích podmínek JŘSU nový text Zadávací dokumentace – obchodních podmínek, které použije vyzvaný uchazeč ke zpracování doplněné či upravené nabídky.
5.1. Lhůta pro podání upravených či doplněných nabídek
Lhůta pro podání upravených či doplněných nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona a je stanovena na 20 kalendářních dnů. Všechny upravené či doplněné nabídky budou zadavateli doručeny do 17.12.2013 do 12,00 hod., a to na adresu zastupujícího zadavatele.
5.2. Místo pro podání upravených či doplněných nabídek
Upravené či doplněné nabídky budou doručeny do ukončení lhůty pro podání nabídek na adresu zastupujícího zadavatele S – Invest CZ s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, recepce. Nabídky lze podávat prostřednictvím držitele poštovní licence, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba) nebo osobně v pracovní dny od 9,00 hod. do 14,00 hod. Nabídky doručené na jiné než uvedené místo se nepovažují za nabídky doručené v souladu se zadávacími podmínkami.
5.3. Zadávací lhůta
Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou vyzvaní uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadavatel stanovil konec zadávací lhůty v souladu s ustanovením § 43 odst. 2 zákona datem 11.3.2014. Do uvedeného data je vyzvaný uchazeč svou nabídkou vázán. Běh zadávací lhůty se řídí ustanovením § 43 zákona.
5.4. Potvrzení o předání doplněné či upravené nabídky
Každý vyzvaný uchazeč, který ve stanovené lhůtě pro podání upravených či doplněných nabídek předloží upravenou či doplněnou nabídku osobně, obdrží potvrzení o převzetí nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o zadavateli, zastupujícím zadavateli a uchazeči, název veřejné zakázky, pořadové číslo nabídky a údaje o datu a hodině doručení nabídky. Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení.
Pokud je v následujícím textu uvedeno „nabídka“, rozumí se „upravená či doplněná nabídka“ ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona.
6. Jednání o nabídkách:

Předpokladem pro jednání s vyzvaným uchazečem v JŘSU je předložení doplněné či upravené nabídky uchazečem. Nabídka musí obsahovat doplněné údaje, které nebyly obsaženy v nabídce předložené v původním zadávacím řízení, rozpočet, návrh smlouvy a další doklady či dokumenty podle požadavků této Textové části zadávací dokumentace. Současně musí nabídka splňovat požadavky zákona a zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. 

6.1. Posouzení doplněných či upravených nabídek
Vzhledem k rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky provede zadavatel nejprve posouzení předložených doplněných či upravených nabídek:

1) Z hlediska prokázání splnění kvalifikace podle požadavků uvedených v Kvalifikační dokumentaci, a to v nabídkách těch vyzvaných uchazečů, kteří v předchozím otevřeném řízení kvalifikaci neprokázali nebo u těch vyzvaných uchazečů, jejichž upravená či doplněná nabídka bude obsahovat doklady o změně kvalifikace. 

2) Z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

3) Z hlediska splnění rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky, tj. zda ROZPOČET v nabídce a prvky v něm uvedené a oceněné splňují technické parametry stanovené v PROJEKTU I. a II.

4) Z hlediska nabídkové ceny ve smyslu ustanovení § 77 zákona.

Budou-li v předložených doplněných či upravených nabídkách nejasnosti, bude zadavatel postupovat v souladu s ustanovením § 76 odst. 3 zákona.

Nabídky, které nebudou splňovat požadavky zákona a zadavatele:

· na prokázání splnění kvalifikace,

· na splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách,

· na splnění předmětu plnění,

a nabídky, které budou obsahovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu, budou vyřazeny a zadavatel vyloučí uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.
6.2. Jednání o nabídkách s jednotlivými vyzvanými uchazeči
Po provedeném posouzení nabídek podle odst. 6.1. této Textové části zadávací dokumentace bude zadavatel s jednotlivými vyzvanými uchazeči, kteří nebyli vyloučeni, jednat o nabídkách.

Zadavatel bude s každým vyzvaným uchazečem, který předložil doplněnou či upravenou nabídku, jednat o nabídce samostatně. Zadavatel nesmí sdělovat uchazeči údaje týkající se podmínek a návrhů uvedených jinými uchazeči. Jednání o nabídkách bude jednokolové.
V rámci jednání o nabídkách bude jednáno:
1) O případných nejasnostech ve vztahu k předmětu plnění

2) O výši nabídkové ceny

Výše nabídkové ceny vyjednaná s každým uchazečem bude hodnocena podle hodnotícího kritéria nabídková cena a na základě tohoto hodnocení bude stanoveno pořadí nabídek.

6.3. Termín jednání o nabídkách s jednotlivými vyzvanými uchazeči
Vzhledem k rozsahu veřejné zakázky nelze předem odhadnout dobu, kterou bude zadavatel potřebovat pro posouzení jednotlivých doplněných či upravených nabídek. Zadavatel proto zašle vyzvaným uchazečům písemnou pozvánku na jednání, v níž bude uvedeno datum a hodina jednání, a to nejméně 3 pracovní dny před jednáním. 
Pro zachování transparentnosti zadávacího řízení zadavatel sděluje, že jednání s jednotlivými vyzvanými uchazeči se uskuteční v pořadí, v jakém předložili své doplněné či upravené nabídky. Jednání se uskuteční na adrese zastupujícího zadavatele Kaštanová 496/123a, Brno. Jednání bude vedeno v českém jazyce.

Vzhledem k tomu, že v průběhu jednání budou projednány skutečnosti rozhodné pro uzavření smlouvy, je nezbytně nutné, aby se jednání za uchazeče zúčastnila osoba oprávněná o smlouvě jednat, tj. statutární zástupce uchazeče nebo jiná osoba, která předloží plnou moc k jednání podepsanou oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku. 

7. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky:

7.1. Druh veřejné zakázky
Jedná se o významnou nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce.
7.2. Název veřejné zakázky

„Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích – II. etapa“
7.3. Místo plnění veřejné zakázky

Ostrava, kód NUTS CZ080
7.4. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládané zahájení plnění veřejné zakázky od
1.2.2014
Předpokládané ukončení plnění veřejné zakázky
15.5.2015
Předpokládaný termín ukončení realizace je zadavatelem stanoven jako limitní nejzazší termín dokončení realizace, což je podmínkou zadavatele.
7.5. Klasifikace veřejné zakázky
stavební práce
CPV
měrná jednotka
rozsah

Výstavba stadionů
45212224-2
soubor
1
služby
CPV
měrná jednotka
rozsah

Architektonické, stavební, technické

a inspekční služby



71000000-8
         soubor

      1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH:
448.000.000 Kč

7.6. Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby podle PROJEKTU I a PROJEKTU II a provedení souvisejících prací, dodávek a služeb. Jedná se o II. etapu rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích. Stavba zahrnuje:

· Rekonstrukci stávající kryté tribuny (západní část) s kapacitou 2920 sedadel

· Výstavbu severní části s kapacitou cca 3638 sedadel

· Výstavbu jižní části s kapacitou cca 3712 sedadel

7.6.1. Úpravy smlouvy s vítězným uchazečem během realizace veřejné zakázky
Vzhledem k tomu, že část předmětu plnění bude hrazena ze státní dotace, která bude poskytnuta Statutárnímu městu Ostrava, jedinému akcionáři zadavatele, stanovuje zadavatel následující podmínky pro úpravy smlouvy s vítězným uchazečem během realizace veřejné zakázky:

Zadavatel je oprávněn navrhnout zúžení předmětu smlouvy o dílo o některé stavební objekty související s výstavbou jižní části, přičemž uchazeč se zavazuje tento návrh přijmout. Uvedená změna bude obsahem dodatku ke smlouvě o dílo. Účinnost tohoto dodatku je podmíněna účinností smlouvy o dílo uzavřené mezi uchazečem a třetí osobou, přičemž zadavatel si vyhrazuje právo třetí osobu určit, s čímž uchazeč souhlasí. Uchazeč je povinen smlouvu o dílo s takto určenou třetí osobou uzavřít. Předmětem smlouvy o dílo uzavřené mezi uchazečem a třetí osobou bude realizace stavebních objektů, které byly vyloučeny dodatkem uzavřeným mezi zadavatelem a uchazečem. Smlouva o dílo mezi uchazečem a třetí osobou bude uzavřena za stejných obchodních podmínek jako smlouva o dílo mezi zadavatelem a uchazečem.

Uchazeč se zavazuje s třetí osobou takovou smlouvu uzavřít do 30 dnů od určení třetí osoby zadavatelem. V případě porušení tohoto svého závazku je uchazeč povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši dle smlouvy o dílo a zadavatel je oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit v části týkající se stavebních objektů, které mají být vyloučeny zmíněným dodatkem. 
7.6.2. Podmínky pro časový průběh realizace
Západní část

Západní část bude realizována z prostředků zadavatele.  Předpoklad počátku prací na západní části je 27.1.2014. V termínu do 31.5.2014 budou dokončeny stavební objekty (vše dle PROJEKTU II) SO 01, SO 02, SO 03, SO 05, SO 08, SO 09 (s výjimkou stavebních prací navazujících na SO 06 a SO 07), SO 10, SO 11, SO 13, SO 15 a slaboproudá zařízení dle dokumentace A.3.8. v rozsahu výše uvedených stavebních objektů včetně kabelové trasy z technologických místností k budoucím turniketům. Veškeré tyto provedené práce musí umožnit užívání západní části v souvislosti s realizací sportovní akce Zlatá tretra dne 17.6.2014. Pokračující stavební práce budou přerušeny v termínu 11. – 12.7.2014 a 1. – 3.8.2014 a staveniště musí být zajištěno tak, aby umožnilo bezpečné a nerušené konání mezistátního utkání juniorů v atletice a Mistrovství ČR v atletice mužů a žen. Kompletní dokončení západní části bude do 15.4.2015.

Severní část

Severní část bude realizována z prostředků zadavatele.  Předpoklad počátku prací na severní části je 1.3.2014 s tím, že ve dnech 1. – 18.6.2014, 11. – 12.7.2014 a 1. – 3.8.2014 budou práce přerušeny a staveniště bude zajištěno tak, aby umožnilo bezpečné a nerušené konání mítinku Zlatá tretra, mezistátního utkání juniorů v atletice a Mistrovství ČR v atletice mužů a žen. Nejpozději do 31.5.2014 budou realizovány piloty a základové patky ocelové konstrukce, nejpozději do 30.9.2014 musí být zrealizována ocelová konstrukce a osazeny prefa díly, do 31.12.2014 bude dokončena celá severní část v souladu s projektovou dokumentací.

Jižní část 

Existuje reálný předpoklad, že na realizaci jižní části bude zadavatel čerpat dotaci státního rozpočtu. Vzhledem k finančním prostředkům dotace, které budou poskytovány pro rok 2014, je třeba jižní část díla zrealizovat tak, aby mohla být čerpána dotace roku 2014. Zadavatel proto stanovuje následující podmínku:

Předpoklad počátku prací na jižní části je 1.3.2014 s tím, že ve dnech 26.5.2014 – 18.6.2014, 11.7.2014 – 12.7.2014 a 1.8.2014. – 3.8.2014 budou práce přerušeny a staveniště bude zajištěno tak, aby umožnilo bezpečné a nerušené konání mítinku Zlatá tretra, mezistátního utkání juniorů v atletice a Mistrovství ČR v atletice mužů a žen. Nejpozději do 25.5.2014 budou realizovány piloty a základové patky ocelové konstrukce, nejpozději do 30.11.2014 musí být zrealizována ocelová konstrukce a osazeny prefa díly, do 28.2.2015 bude dokončena celá jižní část v souladu s projektovou dokumentací.

Zadavatel je v případě čerpání státní dotace oprávněn v průběhu realizace díla upravit projektovou dokumentaci tak, aby projektová dokumentace jižní části byla rozdělena na dva samostatné funkční celky. Dodavatel v takovém případě musí upravit časový průběh realizace tak, aby byl přednostně realizován a dokončen jeden z funkčních celků.

Zásady organizace výstavby

Součástí PROJEKTU I jsou Zásady organizace výstavby (ZOV) zpracovaný projektantem s ohledem na omezené prostorové možnosti staveniště. Uchazeč jako budoucí zhotovitel je povinen respektovat podmínky stanovené v ZOV a plán ZOV je povinen upravit podle podmínek pro časový průběh realizace viz odst. 7.6.2.
7.6.3. Podmínky montáže a dopravy OK
Ocelová konstrukce

Nosná konstrukce jižní a severní části je navržena jako ocelová konstrukce (OK). Hlavní nosníky musí být provedeny s jedním montážním svarem. Dodavatel musí zajistit dodávky OK na čas (just in time), neboť na staveništi není skladovací prostor. Vzhledem k omezenému prostoru staveniště, musí dodavatel pro montáž OK zajistit min. 2 pásové jeřáby s nosností min. 140 tun. Pro dopravu OK na staveniště budou použita nákladní vozidla (návěsy a tahače) nad 7,5 tuny. Dodavatel musí zajistit veškerá potřebná povolení pro přepravu nákladu na staveniště.
Dále musí dodavatel zajistit dostatečně kapacitní tým montážních pracovníků, v rozsahu podle požadavků uvedených v Kvalifikační dokumentaci¨.
Uchazeč podáním nabídky potvrzuje, že má zajištěnu dostatečnou kapacitu pro výrobu OK u konkrétního výrobce.
7.6.4. Podmínky pro realizaci některých technologií

7.6.4.1. Uchazeč zajistí pro realizaci veřejné zakázky následující podmínky a jako součást nabídky předloží: 
MAR, EZS, EPS, CCTV a další

Zadavatel požaduje doplnění stávajících systémů plně kompatibilním zařízením a koncovými prvky. V případě rozšiřování každého jednotlivého systému v rámci navazující etapy rekonstrukce Městského stadionu by měl vybraný zhotovitel převzít od zadavatele stávající rozsah díla a toto rozšířit v souladu se zpracovaným PROJEKTEM I a II a následně ručit za případné vady díla, a to jako celku. V případě jakékoli nahodilé závady na zařízení by bylo problematické řešit případnou reklamaci a opravu s rozdílnými dodavateli dle rozdělení do etap. V případě doplnění stávajících instalací o prvky jiného výrobce musí uchazeč (jako nezbytnou součást nabídky) doložit zadavateli certifikaci zařízení každého z výrobců, z nichž bude jasně zřejmá jejich vzájemná kompatibilita a soulad s příslušnými normami.

Pro veškerá zařízení a nové instalace je požadováno, vzhledem k nezbytné certifikaci Městského stadionu ze strany mezinárodních sportovních organizací, plnění norem EU, vč. příslušné certifikace výrobku nebo výrobce.

video screen

· reference z obdobně realizované dodávky

· návrh servisních podmínek a dostupnost servisu

· popis software pro přípravu, zpracování a distribuci informací, vč. reklamních spotů (statický a dynamický výstup na video screen) dle požadavků IAAF, UEFA (FIFA) a FAČR

· kopii certifikátu výrobce čipů

přístupový systém

· s ohledem na požadovanou propustnost, funkčnost, uvažované rozšiřování systému o další funkce a návaznosti je nezbytné prokázání reference z obdobně realizovaných instalací vybraného zařízení pro pořádání akcí IAAF, UEFA (FIFA) a FAČR
7.6.4.2. Pro další vybrané technologie bude zadavatel požadovat po vítězném uchazeči předložení k odsouhlasení před zahájením vlastní realizace, tj. ve fázi vzorkování:

osvětlení sportovních ploch


· světelně technický výpočet pro skutečný stav

systém ozvučení (ER a DR)

· elektroakustické studie pro celek

CCTV

· pro realizaci systému je zásadní použitý chipset, vč. použité optiky

7.6.4.3. 
Pro další vybrané technologie bude zadavatel po vítězném uchazeči požadovat následně po dokončení realizace:
osvětlení sportovních ploch


· protokol o provedeném zaměření a zkouškách pro IAAF, UEFA (FIFA) a FAČR

systém ozvučení (ER a DR)

· elektroakustické měření pro celek

video screen

· v rámci realizace u investora uložit základní servisní sadu, případně proškolení zaměstnance investora k základním servisním úkonům

7.6.5. Projektová dokumentace
Projektová dokumentace (PROJEKT I a PROJEKT II) je zpracována ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS), která byla pro potřeby zadávací dokumentace upravena v souladu se zákonem do podoby tendrové projektové dokumentace, v níž jsou prvky, materiály a výrobky specifikovány obecně pomocí technických parametrů. Dodavatel při zpracování nabídky musí při oceňování konkrétních výrobků respektovat dispoziční a prostorové uspořádání a použít takové výrobky, které budou v daném prostoru realizovatelné s ohledem na požadovanou technickou úroveň a kvalitu provedení. Při zpracování nabídky i při vlastní realizaci stavby podle PROJEKTU I a PROJEKTU II je dodavatel povinen respektovat technické, materiálové a estetické řešení podle PROJEKTU I a PROJEKTU II a navrhnout pro realizaci takové prvky a materiály, které odpovídají technickým parametrům stanoveným v PROJEKTU I a PROJEKTU II.
Položkový výkaz výměr je zpracován podle ceníků stavebních prací. U jednotlivých položek výkazu výměr jsou uvedena číselná označení položek ceníku, a to proto, že jsou jimi určeny druhy a kvalita stavebních prací s odkazem na úvodní části ceníku, ve kterých je popsán způsob měření, obsah cen a podstatné dodací a kvalitativní podmínky, které jsou nutné pro jednoznačné vymezení druhu a kvality stavební práce. Pokud je pod konkrétní položkou v daném ceníku v popisu položky uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, může uchazeč při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací.

Obdobně platí, že pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU I a PROJEKTU II uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, může uchazeč při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací.
Zadavatel výslovně uvádí, že připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, než jsou uvedena v PROJEKTU I a PROJEKIU II, pokud PROJEKT I a PROJEKT II obsahuje označení konkrétních materiálů, prvků, výrobků nebo označení konkrétních výrobců. Dodavatel však není oprávněn navrhovat taková řešení, která by byla variantním řešením k řešení navrženému v PROJEKTU I a PROJEKTU II.
7.6.6. Systém kvality
Systém kvality pro konkrétní podmínky zadávané veřejné zakázky předložili všichni vyzvaní uchazeči ve svých původních nabídkách, v rámci upravené či doplněné nabídky není třeba znovu předkládat. 

7.6.7. Součástí předmětu plnění je provedení následujících souvisejících prací, dodávek a činností:

Související činnosti jsou předmětem plnění veřejné zakázky a jako takové musí být zahrnuty do nabídkové ceny:
· dopracování realizační projektové dokumentace se zřetelem na nabídnuté konkrétní stavební materiály, výrobky, technologie, stroje, zařízení a systémy určené pro osazení nebo zabudování do stavby v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatelem;

· zpracování detailní výrobní (dodavatelské) projektové dokumentace OK a zpracování dodavatelské projektové dokumentace pro ostatních součástí stavby v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla. Projednání, odsouhlasení a schválení dodavatelské projektové dokumentace s projektantem a objednatelem;

· před zahájením prací na staveništi zhotovitel zpracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován;

· zpracování geodetického zaměření odpovědným geodetem v podobě vyhovující pro vklad do katastru nemovitostí a její předání objednateli ve 4 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na CD), zajištění funkce odpovědného geodeta na stavbě;

· zdokumentování stavebně technického stavu stávajících konstrukcí, případně jiných dotčených nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby;
· zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla;

· zhotovitel umožní práce archeologického dohledu (pokud dojde k odhalení archeologických objektů) a poskytne potřebnou součinnost při jeho realizaci;

· zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na CD);

Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. domovních přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.

· ověření a vytýčení polohy stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením prací, provedení dopravně-inženýrských opatření vč. dopravního značení;

· zajištění potřebných přepravních povolení a dopravního značení vč. podkladů pro projednání a schválení přepravních tras a uhrazení poplatků s tím spojených;
· provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 3 vyhotoveních;


Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, nejpozději však k termínu předání díla nebo jeho části. Doklady bude archivovat technický dozor investora (TDI), který provede jejich kompletaci před předáním a převzetím díla a kolaudací.

· provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních;


Každý prvek díla bude individuálně vyzkoušen po zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení každého prvku bude zhotovitelem sepsán protokol o individuálním vyzkoušení. Tyto protokoly bude zhotovitel předávat průběžně TDI.

· provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních;


Po dokončení díla (nebo jeho části), před jeho předáním a převzetím, provede zhotovitel komplexní vyzkoušení díla. Podmínky provedení komplexního vyzkoušení zpracuje zhotovitel písemně před zahájením komplexního vyzkoušení a předá je TDI. TDI bude provádět kontrolu provedení komplexního vyzkoušení. Po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí díla, zpracuje zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit TDI.
· vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, resp. jeho dílčích částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla, resp. jeho dílčích částí a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD);


Nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje zhotovitel návod na provoz a údržbu díla, který bude zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při jejichž dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno.
· vybavení stavby podle požární zprávy;

· předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby objednateli a projektantovi k odsouhlasení;

· spolupráce s objednatelem při výběru subdodavatelů, jejichž výběr si objednatel předem písemně stanovil;

· koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla;

· celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím;


Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).

· provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky objednatele (budoucím uživatelem);


Objednatel na vyžádání zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení jednotlivých osob objednatele doloží zhotovitel při předání a převzetí díla protokoly o zaškolení osob.
7.6.8. Specifikace předmětu veřejné zakázky
Předmět díla je specifikován PROJEKTEM a zahrnuje:

1) Provedení stavby podle stavebního povolení a PROJEKTU I a PROJEKTU II;
2) Dopracování realizační projektové dokumentace se zřetelem na nabídnuté konkrétní stavební materiály, výrobky, technologie, stroje, zařízení a systémy určené pro osazení nebo zabudování do stavby;
3) Zpracování výrobní (dodavatelské) projektové dokumentace;
4) Zpracování geodetického zaměření odpovědným geodetem včetně geometrického plánu potvrzeného katastrem nemovitostí a funkce odpovědného geodeta na stavbě;
5) Provedení souvisejících prací, dodávek a činností;
7.6.9. Práva zadavatele k nerealizaci předmětu plnění
Vzhledem k tomu, že zadavatel v době zahájení zadávacího řízení stále ještě jedná o zajištění finančních prostředků pro realizaci stavby, vyhrazuje si právo nerealizovat předmět plnění, pokud se mu nepodaří potřebné finanční prostředky zajistit. Tato skutečnost je řešena v obchodních podmínkách odkladnou podmínkou. Dodavatel podáním nabídky souhlasí s touto možností a je si vědom skutečnosti, že pokud nastane takový případ, nemá právo vymáhat realizaci předmětu plnění a nemůže zadavateli účtovat jakékoliv sankce z toho plynoucí.
7.7. Rozdělení veřejné zakázky na části
Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 98 zákona.
8. Kvalifikace dodavatelů:

Podrobné požadavky na kvalifikaci dodavatelů a způsoby prokázání kvalifikace jsou uvedeny Kvalifikační dokumentaci. Požadavky na prokázání kvalifikace v upravených či doplněných nabídkách jsou uvedeny v čl. 5 této Textové části zadávací dokumentace.

9. Posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek:

9.1. Komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise ustanovená zadavatelem

Pro posouzení prokázání splnění kvalifikace může zadavatel podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona ustanovit zvláštní komisi nebo rozhodnout v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona o tom, že posouzení kvalifikace provede hodnotící komise.

Pro posouzení a hodnocení nabídek ustanoví zadavatel v souladu s ustanovením § 74 zákona hodnotící komisi. Činí-li hodnotící komise ve vztahu k dodavatelům úkony podle zákona, platí, že tyto úkony činí jménem zadavatele. Hodnotící komise musí mít nejméně 5 členů a je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, musí být nejméně 1/3 členů komise s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Zadavatel jmenuje za každého člena hodnotící komise jeho náhradníka. Ustanovení zákona vztahující se na člena hodnotící komise platí obdobně pro jeho náhradníka.
Členové komise pro posouzení kvalifikace (je-li ustanovena) a členové hodnotící komise nesmí být podle ustanovení § 74 odst. 7 zákona ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjati. Členové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti se svojí účastí v komisi. O své nepodjatosti a závazku zachování mlčenlivosti učiní písemné prohlášení. Ustanovení o nepodjatosti a závazek zachování mlčenlivosti platí i pro komisi pro posouzení kvalifikace, pokud je zadavatelem ustanovena.
Jednání komise se mohou zúčastnit i jiné osoby (přizvaní poradci), které určí zadavatel nebo komise. Pro tyto osoby platí závazek nepodjatosti a závazek mlčenlivosti obdobně jako pro členy komise.

9.2. Posouzení kvalifikace
Komise pro posouzení kvalifikace (je-li ustanovena) nebo hodnotící komise provede v souladu s ustanovením § 59 zákona posouzení prokázání splnění kvalifikace v předložených nabídkách z hlediska požadavků stanovených zadavatelem v Kvalifikační dokumentaci.
O posouzení kvalifikace pořídí protokol, jehož obsah a rozsah je vymezen v § 59 odst. 5 a 6 zákona. Protokol podepisují všichni přítomní členové komise. Zadavatel umožní všem dodavatelům, jejichž kvalifikace byla posuzována, do protokolu o posouzení kvalifikace nahlédnout a pořídit si z něho výpis či opis.
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58 zákona (změny v kvalifikaci) musí být zadavatelem v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.
9.3. Posouzení nabídek
Hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Komise dále posoudí, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku, která je v rozporu s platnými právními předpisy (ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 písm. d) zákona). 
Před samotným hodnocením nabídek tedy hodnotící komise (případně i jiná komise, ustanoví-li ji zadavatel) vyřadí:

a) 
nabídky nevhodné, kterými jsou nabídky nesplňující požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky,

b) 
nabídky, které nesplnily zadávací podmínky z hlediska jiných požadavků zadavatele než na předmět veřejné zakázky (s výjimkou požadavků čistě formálních),

c) 
nabídky, u kterých dodavatel neprokázal splnění kvalifikace,

d) 
nabídky, které jsou v rozporu s platnými právními předpisy,

e)
nabídky, které obsahují upravené podmínky plnění v rozporu s požadavky zadavatele nebo neodůvodněnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu,

f) 
nabídky, které byly podány po uplynutí lhůty pro podání nabídek,

g) 
nabídky neúplné,

h) 
nabídky, u nichž se v průběhu posouzení zjistí tyto skutečnosti: 

· na zpracování dodavatelovy nabídky se podílel zaměstnanec zadavatele či člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení;

· dodavatelova nabídka je zpracována ve sdružení dodavatele a osoby, která je zaměstnancem zadavatele či členem realizačního týmu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení; nebo

· subdodavatelem v rámci zakázky je zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení.

i) 
nabídky, u kterých je porušena podmínka, že jeden dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
V případě veřejné zakázky na stavební práce posoudí hodnotící komise nabídky v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr, a to zejména s ohledem na dodržení technických, kvalitativních a materiálových parametrů a požadovaných standardů stanovených v PROJEKTU I a PROJEKTU II. Nabídky, které nesplňují výše uvedené požadavky, musí být vyřazeny.
Hodnotící komise v souladu s ustanovením § 76 odst. 3 zákona může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. Hodnotící komise nabídku vyřadí, pokud uchazeč nedoručí písemné vysvětlení nabídky ve stanovené lhůtě.

Uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, vyloučí zadavatel v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů vyloučení zadavatel uchazeči písemně oznámí.
Komise posoudí též v souladu s ustanovením § 77 zákona výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny musí být uchazečem doručeno ve lhůtě, kterou stanoví komise.
Zadavatel sděluje, že v rámci posouzení nabídek ve smyslu ustanovení § 76 odst. 1 zákona a v rámci posouzení nabídkové ceny a jednotkových cen, ze kterých je nabídková cena stanovena, podle ustanovení § 77 zákona, bude vycházet z ROZPOČTU zpracovaného uchazečem a předloženého v nabídce podle podmínek uvedených v čl. 10. odst. 10.3. této Textové části zadávací dokumentace.
O posouzení a hodnocení nabídek pořídí komise v souladu s ustanovením § 80 odst. 1 zákona písemnou zprávu. Zadavatel umožní v souladu s ustanovením § 80 odst. 3 zákona do uzavření smlouvy všem uchazečům, jejichž nabídky byly předmětem hodnocení, na jejich žádost do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek nahlédnout a pořídit si z ní výpisy, kopie či opisy.
9.4. Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu.

9.5. Údaje uchazečů k dílčím hodnotícím kritériím

Uchazeči předloží ve svých nabídkách ke kritériu nabídková cena následující údaje: 

· Vyplněná tabulka „Krycí list nabídkové ceny“;
· Oceněný výkaz výměr z PROJEKTU I a PROJEKTU II zpracovaný podle podmínek uvedených v odst. 10.3. této Textové části zadávací dokumentace (ROZPOČET);
· Cena uvedená ve smlouvě;
· Nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí cena stanovená za celý předmět plnění v Kč bez DPH.

9.6. Způsob hodnocení nabídek podle kritéria nejnižší nabídková cena

Zadavatel sestaví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu.

9.7. Výběr nejvhodnější nabídky

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla předložena s nejnižší nabídkovou cenou.

10. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

10.1.
Zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil v nabídce výpočet jednotlivých položek nabídkové ceny, a to oceněním výkazu výměr z PROJEKTU I a z PROJEKTU II. Oceněný výkaz výměr (dále jen ROZPOČET) bude součástí nabídky, a to v tištěné a datové formě, přičemž datová podoba bude předložena v editovatelné podobě v programu excel. Uchazeč je povinen dodržet členění výkazu výměr dle PROJEKTU a ocenit veškeré položky výkazu výměr.
10.2. Nabídkovou cenou se pro účely této veřejné zakázky rozumí cena v Kč bez DPH uvedená v Krycím listu nabídkové ceny a v textu smlouvy, která zahrnuje náklady za realizaci díla celého předmětu plnění. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu podle PROJEKTU a výkazu výměr s dodržením podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

10.3.
Pro zpracování ROZPOČTU zadavatel stanovuje následující podmínky:

1) Ocenění jednotlivých položek ROZPOČTU bude provedeno na 2 desetinná místa. Násobky počtu měrných jednotek a množství musí být matematicky správné, a to vč. matematických zásad pro zaokrouhlování. Použité jednotkové ceny pro ocenění ROZPOČTU budou uvedeny v Kč bez DPH a jejich hodnota nesmí být pod hranicí ekonomicky nutných nákladů.
2) ROZPOČET bude obsahovat další dva sloupce, které uchazeč doplní. V jednom sloupci bude uveden výrobce a v druhém sloupci bude uvedeno označení výroku či materiálu. Do těchto sloupců dopíše uchazeč údaje o uchazečem konkrétně navržených a oceněných výrobcích a materiálech, a to u všech položek, které obsahují výrobky a materiály specifikované technickými parametry v PROJEKTU I a II. (vyjma materiálů přírodního charakteru jako je písek, štěrk, kamenivo apod.). Uchazeč tedy doplní do těchto zvláštních sloupů konkrétní názvy výrobků (tj. typ, obchodní značku, obchodní označení, z nichž bude možné dovodit, jaké technické parametry daný prvek má) a výrobců, které hodlá použít při realizaci předmětu plnění, aby zadavatel při posuzování nabídkové ceny a splnění předmětu plnění veřejné zakázky mohl posoudit, zda předmět plnění a stanovená nabídková cena uchazeče odpovídá technickým, kvalitativním a materiálovým požadavkům dle PROJEKTU I a PROJEKTU II., tj. zda splňuje předmět plnění veřejné zakázky. Zadavatel upozorňuje, že údaje o subdodavatelích, kteří sami nejsou výrobci, nejsou dostatečnými údaji k posouzení splnění předmětu plnění. 
Podmínky bodu 2) budou splněny minimálně u těchto objektů:

PROJEKT I: SO 009, SO 010, SO 011, SO 012, SO 014, SO 019

PROJEKT II: SO 06, SO 07, SO 10, SO 13, A.3.8

3) Uchazeč není oprávněn navrhovat zcela jiné variantní technické řešení, než předpokládá PROJEKT I a PROJEKT II a upravovat rozsah položek (kromě doplnění podle odst. 2), druh měrných jednotek a množství měrných jednotek.
4) Uchazeč je povinen dodržet členění výkazu výměr dle PROJEKTU I a PROJEKTU II a ocenit veškeré položky výkazu výměr. Pokud uchazeč nedodrží položkovou skladbu výkazu výměr z PROJEKTU I a PROJEKTU II nebo neocení některou položku výkazu výměr, bude zadavatel posuzovat nabídku uchazeče jako nevhodnou ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 písm. a) zákona, která nesplňuje požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky.
5) Pro zpracování ROZPOČTU použije uchazeč výhradně výkaz výměr, který obdržel od zadavatele v rámci zadávací dokumentace. Tuto podmínku je nutné dodržet s ohledem na skutečnost, že nabídky jednotlivých uchazečů musí být vzájemně porovnatelné, a dále s ohledem na požadavek § 76 odst. 1 zákona, který stanoví zadavateli povinnost posoudit nabídky v podrobnostech výkazu výměr.

10.4.
Nabídkovou cenou se rozumí cena stanovená uchazečem za celý předmět plnění veřejné zakázky podle výkazu výměr dle PROJEKTU v Kč bez DPH, která zahrnuje v cenách jednotlivých položek výkazu výměr veškeré související náklady spojené s realizací předmětu plnění podle odst. 10.5.
10.5.
Nabídková cena je stanovena jako cena konečná, platná po celou dobu realizace předmětu plnění. Nabídková cena a jednotkové ceny, které jsou použity pro výpočet nabídkové ceny musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče na kvalitní zhotovení celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením celého předmětu plnění v kvalitě a v technických parametrech tak, jak je předpokládá PROJEKT I a PROJEKT II, a jak jsou specifikovány touto zadávací dokumentací včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních a kurzových) během realizace předmětu plnění, a zahrnuje též veškeré související náklady, jako jsou: náklady na dodávku, dopravu, montáž, předání, zprovoznění, zaškolení obsluh, zařízení staveniště a další vedlejší rozpočtové náklady, zpracování projektové dokumentace, geodetického zaměření, vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, zpracování dokumentace skutečného provedení, provozní náklady, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla, bankovní záruky a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

10.6.
Nabídková cena bude uvedena ve skladbě cena v Kč bez DPH, sazba a výše DPH, cena v Kč vč. DPH. Uchazeč zapíše nabídkovou cenu do „Krycího listu nabídkové ceny“ a do textu smlouvy. V případě, že bude v nabídce rozpor mezi hodnotou nabídkové ceny zapsané v „Krycím listu nabídkové ceny“ a mezi hodnotou nabídkové ceny zapsané v textu smlouvy, bude pro hodnocení nabídek použita nabídková cena zapsaná v textu smlouvy.
10.7.
Uchazeči z EU a třetích zemí musí vyjádřit cenu vč. DPH, a to i v případě, že sami DPH neodvádí, protože musí vzít v úvahu platnou daňovou legislativu v ČR.

10.8.
DPH bude vyčíslena v zákonné výši ke dni podání nabídky.
11. Obchodní podmínky:

11.1.
Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou textu smlouvy obligatorního charakteru. Text smlouvy je součástí zadávací dokumentace v tištěné podobě se zabezpečením proti vyjmutí listů. Uchazeč vyplní v textu smlouvy rukou údaje, které jsou určeny k vyplnění, aniž by porušil její zabezpečení, a tutéž smlouvu vrátí jako součást nabídky zadavateli. Uchazeč není oprávněn text smlouvy měnit (kromě částí, u nichž je uvedeno „doplní uchazeč“).
11.2.
Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených) nebo v souladu s ustanovením § 68 odst. 2 zákona. Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

11.3.
Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku a smlouva musí být podepsána oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).
11.4.
Technický dozor stavby, jejíž realizace je předmětem plnění této zadávané veřejné zakázky, nesmí v souladu s ustanovením § 46d odst. 2 zákona provádět dodavatel (vítězný uchazeč, s kterým bude uzavřena smlouva) ani osoba s ním propojená.
12. Platební podmínky:

12.1.
Zadavatel bude proplácet cenu průběžně za uplynulý kalendářní měsíc s vazbou na věcné plnění, a to na základě faktur – daňových dokladů vystavených dodavatelem. Každá faktura bude doložena soupisem provedených prací a dodávek.
12.2.
Dodavatel bude oprávněn vystavovat faktury až do výše 90 % ceny. Zbývajících 10 % ceny bude fakturováno až po předání a převzetí předmětu plnění a odstranění všech vad a nedodělků.
12.3.
Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od doručení do sídla zadavatele. Úhrada faktur bude provedena bezhotovostním převodem z účtu zadavatele na účet uchazeče uvedený ve smlouvě. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena.
12.4. 
Zadavatel je plátce daně z přidané hodnoty a vztahuje se na něho přenesená daňová povinnost. Zhotovitel je povinen uvést ve faktuře základ daně, sazbu daně a sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat Objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a doručit jej prokazatelně objednateli do 5 kalendářních dnů od vystavení. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH objednatelem z důvodu pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem.
13. Podmínky, při nichž je možné překročit výši nabídkové ceny:
Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě, že dojde ke zvýšení sazeb DPH, které dopadají na předmět plnění a vítězného uchazeče jako dodavatele. Úprava nabídkové ceny bude provedena vždy, pokud dojde ke snížení sazeb DPH, které dopadají na předmět plnění a vítězného uchazeče jako dodavatele.
14. Technické podmínky:
Technické podmínky jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.
15. Varianty nabídky:

Zadavatel varianty nepřipouští s případnou výjimkou dále uvedenou. V souladu s ustanovením § 44 odst. 11 zákona obsahuje-li tato zadávací dokumentace, zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní názvy a specifická označení zboží, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 a 46 zákona dostatečně přesný a srozumitelný) zadavatel v takovém případě umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Toto ustanovení však neznamená, že dodavatel může měnit konstrukční řešení navržené v PROJEKTU.

16. Požadavek na poskytnutí jistoty:

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty k zajištění plnění povinností uchazeče, vyplývajících z účasti v zadávacím řízení. Výše jistoty je stanovena na částku 8.000.000 Kč. Doklad o složení jistoty musí být součástí nabídky. Pro vyloučení pozdějších pochybností zadavatel upozorňuje, že jistota musí být složena po celou dobu zadávací lhůty, která podle ustanovení § 43 odst. 3 zákona začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. V případě peněžní jistoty to znamená, že musí být připsána na účet zadavatele nejpozději okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.
Jistotu poskytne uchazeč jednou z uvedených forem:
a) Bankovní záruka. Platnost bankovní záruky musí být po celou dobu zadávací lhůty. Bankovní záruka (originál listiny) musí být součástí nabídky. Zadavatel je povinen jako součást nabídky uchovat kopii bankovní záruky, originál listiny vrací zadavatel uchazeči podle podmínek uvedených v čl. 20.1.
b) Složení peněžní částky na účet zadavatele (peněžní jistota). Pro složení uvádí zadavatel č.ú. 42272004/2700, variabilní symbol IČ dodavatele. Doklad o složení peněžní jistoty (např. příkaz k úhradě nebo výpis z účtu uchazeče) musí být součástí nabídky.

c) Pojištění záruky. Platnost pojištění záruky musí být po celou dobu zadávací lhůty. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v ustanovení § 67 odst. 7 zákona pojistné plnění. Toto písemné prohlášení (originál listiny) musí být součástí nabídky.

Uvolnění jistoty se řídí ustanovením § 67 odst. 2 zákona. Právo na plnění z poskytnuté jistoty vzniká zadavateli za podmínek uvedených v ustanovení § 67 odst. 7 zákona.
17. Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky:
Jiné požadavky pro plnění veřejné zakázky stanovuje zadavatel v souladu s ustanovením § 44 odst. 3 písm. j) zákona. Tyto jiné požadavky jsou proto podmínkou zadavatele a budou posuzovány z pohledu, zda uchazeč nepředložil nepřijatelnou nabídku ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 písm. b) zákona.

17.1.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Doklady, které jsou vyhotoveny v jiném než českém jazyce, musí být opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka. 
17.2.
Zadavatel v souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona požaduje, aby dodavatel specifikoval v nabídce části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a uvedl identifikační údaje těchto subdodavatelů. Dodavatel předloží v nabídce přehled subdodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci veřejné zakázky v dále vyjmenovaných částech, a uvede jejich identifikační údaje:

1) 
dodávka materiálu pro OK

2)
 montáž OK 

3) 
dodávka a montáž velkoplošných obrazovek 

4) 
dodávka a montáž VZT 

5) 
dodávka plastových sedaček pro diváky 

6)
dodávka velkorozměrového bezpečnostního skla 

Uchazeč je povinen veřejnou zakázku realizovat prostřednictvím subdodavatelů, které uvedl v nabídce. 
Přehled subdodavatelů a závazek, že tito subdodavatelé budou veřejnou zakázku realizovat, bude mít podobu čestného prohlášení, které bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku. V případě, že bude uchazeč realizovat části zakázky uvedené v tomto odstavci vlastními kapacitami, uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení. Pokud vyzvaný uchazeč předložil seznam subdodavatelů v původní nabídce předložené v otevřeném řízení a tento seznam se pro upravenou či doplněnou nabídku nezměnil, doloží v upravené či doplněné nabídce pouze čestné prohlášení o platnosti seznamu subdodavatelů předloženém v původní nabídce.
17.3.
Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce doložil podrobný časový a finanční harmonogram výstavby s uvedením uzlových bodů realizace. Uzlovými body se rozumí zejména dílčí termíny uvedené v textu smlouvy (milníky), případně další významné dílčí termíny podle uvážení uchazeče. Uchazeč jako budoucí zhotovitel je povinen harmonogram v průběhu realizace průběžně aktualizovat podle postupu realizace. Harmonogram bude přílohou smlouvy.
17.4.
Zadavatel požaduje, aby záruční doba na všechny části předmětu plnění veřejné zakázky byla 60 měsíců.
17.5.
Zadavatel požaduje, aby se uchazeč zavázal k poskytnutí bankovní záruky na zajištění díla za podmínek uvedených ve smlouvě. Výše bankovní záruky na splnění předmětu díla bude ve výši 10.000.000 Kč bez DPH, výše bankovní záruky na zajištění závazků po dobu záruční doby bude ve výši 10.000.000 Kč bez DPH. Uchazeč se ke splnění této podmínky zaváže podpisem smlouvy.  

17.6.
Zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil v nabídce čestné prohlášení uchazeče o tom, že jako dodavatel, který podává nabídku v zadávacím řízení, není současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku.
18. Jiné skutečnosti spojené se zadávacím řízením:
Zadavatel v odst. 18 Textové části zadávací dokumentace upozorňuje na některé skutečnosti vyplývající ze zákona. Uchazeč podáním nabídky bere tyto skutečnosti na vědomí a souhlasí s nimi:

18.1.
Uchazeč, který podává nabídku v zadávacím řízení, si je vědom skutečnosti, že zadavatel je povinen v souladu s ustanovením § 147a zákona zveřejnit na svém profilu zadavatele smlouvu s vítězným uchazečem (dodavatelem veřejné zakázky) vč. jejich změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky. K tomu účelu je dodavatel veřejné zakázky povinen poskytnout potřebnou součinnost.

Pokud je za přílohu uzavřené smlouvy prohlášena zadávací dokumentace a nabídka, jedná se o přílohy smlouvy, které se ke smlouvě fyzicky nedokládají a jsou uvedeny pouze z formálního důvodu, neboť byly základním podkladem pro uzavření smlouvy. Tyto formální přílohy se také nezveřejňují v rámci zveřejnění smlouvy podle ustanovení § 147a zákona.
18.2.
Uchazeč, který podává nabídku v zadávacím řízení, si je vědom skutečnosti, že zadavatel je povinen ve vztahu k vítěznému uchazeči (dodavateli veřejné zakázky) postupovat v souladu s ustanovením § 82 odst. 7 zákona, tj. nesmí umožnit podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, kterou uzavřel s vybraným uchazečem.

18.3.
Uchazeč, který podává nabídku v zadávacím řízení, si je vědom skutečnosti, že je povinen při změnách kvalifikace postupovat v souladu s ustanovením § 58 zákona.
18.4.
Uchazeč, který podává nabídku v zadávacím řízení, si je vědom skutečnosti, že zadavatel má právo v souladu s ustanovením § 82 odst. 8 zákona odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
18.5.
V souvislosti s novelou č. 55/2012 zákona zadavatel upozorňuje, že podle důvodové zprávy k novele zákona i nadále platí zásada, že nabídky předložené v zadávacím řízení jsou neveřejné s ohledem na zachování obchodního tajemství dodavatelů. Zveřejňování nabídek není možné ani na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Kontrola uchazečů nad postupem zadavatele v zadávacím řízení je zajištěna zveřejněním Oznámení předběžných informací, Oznámení o zakázce a Textové části zadávací dokumentace, zveřejněním Dodatečných informací k zadávacím podmínkám, možností nahlížet do Protokolu o otevírání obálek s nabídkami, Protokolu o posouzení kvalifikace a Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořizovat si z nich výpis nebo opis, zveřejněním Oznámení o zadání zakázky, případně Oznámení o zrušení zadávacího řízení a zveřejněním údajů podle § 147a zákona. Kontrola veřejnosti je zajištěna zveřejněním Oznámení předběžných informací, Oznámení o zakázce a Textové části zadávací dokumentace, zveřejněním Dodatečných informací k zadávacím podmínkám, zveřejněním Oznámení o zadání zakázky, případně Oznámení o zrušení zadávacího řízení a zveřejněním údajů podle § 156 a § 147a zákona.
19. Obsah nabídky:

19.1.
Nabídka musí obsahovat v souladu s ustanovením § 68 odst. 2 zákona identifikační údaje uchazeče, návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a doklady požadované zákonem a touto zadávací dokumentací.
19.2.
Nabídka bude obsahovat následující dokumenty a součásti, které budou formálně řazeny takto:

· Vyplněná tabulka „Krycí list nabídky“
· Vyplněná tabulka „Krycí list nabídkové ceny“
· Doklad o složení jistoty

· Obsah nabídky

· Doklady o splnění kvalifikace (viz podmínky uvedené v čl. 5 této Textové části zadávací dokumentace) 
· Doklady o splnění jiných požadavků zadavatele pro plnění veřejné zakázky
· Výpočet nabídkové ceny (ROZPOČET)
· Podepsaný návrh smlouvy 
· Plná moc poskytnutá zadavateli k ověřování údajů v nabídce

· Prohlášení o celkovém počtu listů nabídky
· CD (jiný datový nosič) s uložením ROZPOČTU a tabulky „Seznam dokladů k prokázání technických kvalifikačních předpokladů“ vše v editovatelné podobě
19.3.
Nabídka bude podána v jednom originálním vyhotovení v listinné podobě. Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky. Výpočet nabídkové ceny (ROZPOČET) a vyplněná tabulka „Seznam dokladů k prokázání technických kvalifikačních předpokladů“ bude v nabídce doložen též v editovatelné podobě v programu excel na datovém nosiči.
Opatření proti vyjmutí listů uplatňuje zadavatel zejména z důvodů vyloučení možnosti neoprávněné manipulace. Zadavatel upozorňuje, že např. kroužková vazba nebo termovazba nesplňuje podmínku na zabezpečení proti vyjmutí listů, neboť je volně rozebíratelná. Pro zabezpečení nabídky je třeba použít např. způsobu obdobného, jaký je užíván notáři.
19.4.
Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou. Jako poslední list nabídky bude doloženo prohlášení uchazeče o počtu listů nabídky, podepsané oprávněnou osobou dodavatele v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku.

19.5.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách. Zadavatel vyloučí uchazeče ze zadávacího řízení v případě, že uchazeč uvede ve své nabídce nepravdivé údaje. Podmínkou zadavatele je, aby v nabídce byla doložena plná moc uchazeče, kterou zplnomocňuje zadavatele k ověřování skutečností uvedených v nabídce. Plná moc bude podepsána oprávněnou osobou dodavatele v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku.
19.6.
Zadavatel si vyhrazuje právo upravit zadávací dokumentaci v průběhu zadávacího řízení. Případné úpravy zadávací dokumentace budou provedeny v souladu se zákonem.

19.7.
Zadavatel nehradí náklady na účast v zadávacím řízení a nabídky nevrací.

19.8.
Zadavatel má právo zadávací řízení zrušit v souladu s ustanovením § 84 zákona.
20. Další informace k průběhu a dokončení zadávacího řízení:

Obsah čl. 20 nesouvisí se zpracováním nabídky a neobsahuje žádné podmínky pro vypracování nabídky. Zadavatel poskytuje v následujícím textu informace pro další postup zadávacího řízení pro vybraného uchazeče (uchazeče, který obdržel rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější) a pro ostatní uchazeče v zadávacím řízení.
20.1. Uvolnění jistoty

20.1.1. Uvolnění peněžní jistoty

Zadavatel uvolní peněžní jistotu v souladu s ustanovením § 67 odst. 2 zákona uchazeči:

a) jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější a uchazečům, jejichž nabídka se umístila v 2. a 3. pořadí do 5 pracovních dnů po uzavření smlouvy;
b) jehož nabídka nebyla vybrána jako nejvhodnější, a jehož nabídka se umístila ve 4. a dalším pořadí, do 5 pracovních dnů po odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky;
c) který byl ze zadávacího řízení vyloučen, do 5 pracovních dnů po odeslání oznámení o vyloučení;
d) všem uchazečům, pokud bylo zadávací řízení zrušeno, do 5 pracovních dnů po odeslání oznámení o zrušení zadávacího řízení podle ustanovení § 84 odst. 8 zákona.
20.1.2. Uvolnění jistoty složené formou bankovní záruky nebo pojištěním záruky

V případě jistoty poskytnuté formou bankovní záruky nebo pojištění záruky zadavatel uchová jako součást nabídky kopii listiny a originál listiny vrací ve lhůtách podle předchozího odstavce.

Vzhledem k tomu, že listina bankovní záruky a pojištění záruky má hodnotu výše jistoty, bude zadavatel prostřednictvím zastupujícího zadavatele originál této listiny vracet za následujících podmínek, které jsou stanoveny z důvodů bezpečnosti a vyloučení možnosti zneužití (případně ztráty):

a) Zadavatel zašle originál listiny uchazeči doporučeně poštou, avšak pouze na základě jeho písemné žádosti, ve které bude výslovně uveden požadavek uchazeče, že mu má být originál listiny doručen poštou. Žádost musí být podepsána odpovědným zástupcem uchazeče. V takovém případě zadavatel neručí za případnou ztrátu listiny bankovní záruky při poštovní přepravě;
b) odpovědný zástupce uchazeče nebo jiný zástupce uchazeče pověřený odpovědným zástupcem uchazeče na základě doložené plné moci vyzvedne originál bankovní záruky po předchozí telefonické dohodě s kontaktní osobou zastupujícího zadavatele uvedenou v čl. 3 této Textové části zadávací dokumentace originál listiny osobně na adrese zastupujícího zadavatele proti podpisu.

20.2. Protokol o posouzení kvalifikace
Protokol o posouzení kvalifikace bude k dispozici k nahlédnutí všem dodavatelům, jejichž kvalifikace byla posuzována na adrese zastupujícího zadavatele. Termín nahlédnutí do protokolu je možné sjednat u zastupujícího zadavatele na kontaktech uvedených v čl. 3 této Textové části zadávací dokumentace.
20.3. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek bude k dispozici k nahlédnutí všem uchazečům, jejichž nabídky byly předmětem hodnocení, na adrese zastupujícího zadavatele, a to až do podpisu smlouvy s vítězným uchazečem. Uchazeč musí o nahlédnutí do zprávy písemně požádat alespoň e-mailem na adresu zastupujícího zadavatele, aby bylo možné zdokladovat datum, ve kterém o nahlédnutí do zprávy požádal a telefonicky dohodnout s asistentkou termín, ve kterém hodlá do zprávy nahlédnout. Zastupující zadavatel umožní uchazečům nahlédnutí do zprávy kdykoliv od vyžádání (ještě tentýž den), hodinu nahlédnutí je třeba dohodnout telefonicky s asistentkou, a dále pak v pracovní dny od 8,00 hod. do 15,00 hod. Pokud uchazeč hodlá nahlédnout do zprávy, učiní tak v termínu, který si sám stanoví podle vlastního uvážení s ohledem na lhůty podle § 110 odst. 4 zákona. Zadavatel nenese odpovědnost za nedodržení lhůt podle § 110 odst. 4 zákona ze strany uchazeče, pokud uchazeč nevyužije včas svého práva nahlédnutí do zprávy.
20.4. Námitky proti úkonům zadavatele, návrh na přezkoumání úkonů zadavatele orgánem dohledu
Námitky proti úkonům zadavatele se podávají v souladu s ustanovením § 110 zákona výhradně na adresu zadavatele. Námitky doručené na adresu zastupujícího zadavatele se nepovažují za doručené zadavateli ve smyslu zákona.
V případě podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele je třeba postupovat podle ustanovení § 114 zákona. Stejnopis návrhu je třeba doručit výhradně na adresu zadavatele. Stejnopis návrhu doručený na adresu zastupujícího zadavatele se nepovažuje za doručený zadavateli ve smyslu zákona.
20.5. Předložení čistopisu smlouvy

Uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, předloží neprodleně zadavateli příslušný počet vyhotovení čistopisu smlouvy, který bude již ze strany uchazeče podepsán. Čistopis smlouvy musí být podle ustanovení § 82 odst. 2 zákona identický s textem smlouvy, která byla součástí nabídky.
Vybraný uchazeč si může e-mailem na adrese s-investcz@s-investcz.cz vyžádat elektronickou podobu textu smlouvy.

Čistopis smlouvy bude ze strany vybraného uchazeče doplněn o přílohy a případně též o doklady, které byly požadovány k předložení ze strany uchazeče před podpisem smlouvy (pokud v zadávací dokumentaci byly požadavky na takové doklady uvedeny).

Tento postup je nutný i přes to, že součástí nabídky uchazeče byl uchazečem podepsaný návrh smlouvy. Nabídku je nutné archivovat po dobu 10 let v souladu se zákonem, a to v podobě, v jaké byla v zadávacím řízení předložena. Po dobu realizace veřejné zakázky je tedy technicky nevhodné, aby smlouva podepsaná oběma smluvními stranami byla součástí nabídky.
Pokud zadavatel požadoval po vítězném uchazeči předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace podle ustanovení § 57 odst. 1 zákona, předloží vítězný uchazeč tyto doklady současně s předložením čistopisu smlouvy.
20.6. Poskytnutí součinnosti vybraného uchazeče k uzavření smlouvy

Vybraný uchazeč je v souladu s ustanovením § 82 odst. 4 zákona povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li potřebnou součinnost tak, aby mohla být smlouva v dané lhůtě uzavřena, uzavře zadavatel v souladu s ustanovením § 82 odst. 4 zákona smlouvu s uchazečem, který se umístil další (druhý popř. třetí) v pořadí. Uchazeč druhý či třetí v pořadí, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.
20.7. Uveřejnění výsledku zadávacího řízení

Zadavatel je povinen do 15 dnů po uzavření smlouvy odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 zákona. V souladu s ustanovením § 85 odst. 4 zákona uveřejní zadavatel na profilu zadavatele nejpozději do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení písemnou zprávu o veřejné zakázce, jejíž obsah je stanoven v § 85 odst. 2 zákona. Ve stejném termínu zveřejní zadavatel v souladu s ustanovením § 147a odst. 2 zákona na profilu zadavatele celé znění smlouvy uzavřené s vítězným uchazečem.
Za zastupujícího zadavatele:

Ing. Eliška Kudělková

S – Invest CZ s.r.o.
Textová část zadávací dokumentace                                                                                                                                                     strana 1
Textová část zadávací dokumentace                                                                                                                                                  strana 14

[image: image1.png][image: image2.png][image: image3.png][image: image4.png]