VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.

Zadávací dokumentace „Rekonstrukce parkovacího systému ČEZ ARÉNY“

Zadavatel: 
VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.

Sídlo: 

Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ:

25911368

Určeno

Zájemcům o veřejnou zakázku
V Ostravě dne 27.1.2015

Věc

Dodatečná informace č. 2 a 3 k veřejné zakázce „Rekonstrukce parkovacího systému ČEZ ARÉNY“ ev.č. VZ 402476       
Dne 21.1.1.2015 obdržel zadavatel žádost zájemce o dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce, ke které podle § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující.

Dotaz č. 2:

Vážený pane Vrubl, dobrý den. 

Dle zaslané zadávací dokumentace čl.4.2. je požadavek předložit  „Závazný časový a finanční harmonogram realizace díla", kdy my, pro jeho zpracování, bychom od vás potře-bovali získat bližší informace ohledně aktuální časové realizace rekonstrukce atletického tunelu a výstavby atletické haly, abychom byli schopni časově vyřešit a navrhnout výstavbu parkovišť na plochách D a E. 

Dodatečná informace zadavatele č. 2:

Realizaci parkovacího systému na parkovištích D a E přepokládáme v průběhu měsíců července a srpna 2015. Konkrétní rozpis dle týdnů, případně jednotlivých dnů bude zadavatel s vybraným dodavatelem upřesňovat až v průběhu měsíce června 2015, a to právě v návaznosti na aktuální stav výstavby atletické haly. Zadavatel zároveň upozorňuje všechny uchazeče, že kabelové rozvody pro potřeby parkovacího a stravovacího systému ve vnitřních prostorách ČEZ ARÉNY musí být realizovány a plně funkční v termínu do 31.3.2015, což je ovšem podmíněno řádným ukončením zadávacího řízení. 

Dodatečná informace zadavatele č. 3:

V souladu s ust. § 49 odst. 4 zákona se zadavatel rozhodl poskytnout uchazečům doda-tečnou informaci č. 3 k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

a) Z předloženého Výkazu výměr zadavatel rozhodl vyjmout položky č. PA 126 a 127 (řádky 155 a 156), a to z toho důvodu, že pro ovládání všech zde požadovaných stojanů a pokladen je možné využít dostatečnou kapacitu stávajícího datového serveru, který je již dodán pro Městský stadion. Využitím stávajícího serveru dojde ze strany investora ke snížení jak pořizovacích nákladů, tak i provozních nákladů spojených s obsluhou a údržbou jen jednoho datového serveru. Z uvedených důvodů uchazeči nebudou naceňovat položky č. PA 126 a 127 a nebude to zadavatelem považováno za nedodržení zadávacích podmínek.
b) Pokud Výkaz výměr obsahuje další položku (řádek), u které zadavatel u počtu zařízení uvedl „0“, pak uchazeči předmětnou položku nebudou naceňovat a nebude to zadavatelem považováno za nedodržení zadávacích podmínek.

V souladu s § 49 odst. 3 zákona jsou dodatečné informace č. 2, 3 a 4 vč. přesného znění žádostí uveřejněny na profilu zadavatele https://vz-arena-vitkovice.ovanet.cz.
S pozdravem

                                                                            Mgr. Kamil Vrubl v.r.
                                                                        předseda představenstva

